TECHNICAL SPECIFICATION

# T0 模块设计与集成技术说明书

非遗 AI 多语种智能解说传播项目｜模块 C 第一阶段交付

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0.0（接口基线） |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 25 日 |
| 适用范围 | T0 中枢实现；A/B/C 三方开发、联调与验收 |
| 代码位置 | 项目目录 /t0 |
| 当前状态 | Mock 可运行；真实模块按接口契约替换 |

交付结论  T0 采用统一 API 网关与轻量编排器架构。T7 只依赖 T0；T0 通过注册表调用 T1-T9。关键链路强制“先检索、后生成、带引用”，并对 T2、T5、TTS、T9 设置明确降级策略。

设计依据：①《非遗AI多语种智能解说传播项目方案书》；②《非遗AI多语种智能解说传播项目_技术模块分工与认领表》。

# 1. 文档目的与设计边界

本说明书用于冻结 T0 的职责、公开接口、下游模块契约和联调规则。三位成员可据此独立开发 A、B、C 模块，并在不共享内部代码的前提下完成端到端集成。

## 1.1 T0 必须负责

- 统一入口：向 T7 暴露稳定的 /v1 REST/JSON 接口，并集中处理鉴权、校验和错误映射。

- 流程编排：组织导览问答、传播内容和知识入库三条链路，记录 trace_id 与模块耗时。

- 契约治理：维护数据模型、接口版本、语言代码、引用结构、错误码和 Mock 实现。

- 故障隔离：区分关键依赖与可降级依赖，保证无依据时拒绝生成、非关键能力失败时可安全退化。

- 集成支撑：提供能力发现、健康检查、环境配置、示例请求、测试和演示入口。

## 1.2 T0 明确不负责

- 不实现 T1 的资料清洗、OCR/ASR 与版权复核；只定义调用契约和入库编排。

- 不实现 T3 的向量库、混合检索或 Rerank；不在 T0 内复制检索逻辑。

- 不实现 T4/T5/T6/T8 的模型、提示词或音视频处理；只传入约束并校验输出。

- 不承载 T7 页面和 T9 看板；T7 是 T0 的调用方，T9 是事件与反馈接收方。

边界原则  T0 是控制面与集成面，不是“万能业务模块”。其他模块只需遵守契约，不需要依赖 T0 的内部类或数据库。

# 2. 总体架构与责任分组

图 1｜T0 统一入口与 A/B/C 模块协作关系

| 责任组 | 模块 | 交付重点 | 与 T0 的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 数据与知识底座 | T1 / T2 / T3 | 资料治理、图谱、RAG 与溯源 | 实现下游服务；遵守 source_id、chunk_id、citation_id 规则 |
| B AI 解说与传播 | T4 / T5 / T6 / T8 | 多语生成、文化适配、多模态、传播内容 | 实现下游服务；不得绕开 T3 的有据上下文 |
| C 应用、集成与运营 | T0 / T7 / T9 | 统一入口、终端、反馈评测与运维 | T7 只调用 T0；T9 接受异步事件和用户反馈 |

## 2.1 核心设计决策

| 编号 | 决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 统一入口 | T7 不直接调用 T3/T4/T6，避免终端绑定多个服务和泄露下游密钥。 |
| D-02 | 契约优先 | 接口版本为 1.0.0；新增可选字段属于兼容变更，删除/改义必须升主版本。 |
| D-03 | 有据生成 | T3 未返回可引用片段时，T0 返回 NO_GROUNDED_CONTEXT，不调用 T4。 |
| D-04 | 安全降级 | T2、T5、TTS 可按默认策略降级；T3、T4、T6 输入理解失败则终止主链路。 |
| D-05 | Mock 先行 | 默认 Mock 模式可完成演示；切换 T0_MODE=http 后无需修改编排代码。 |
| D-06 | 轻状态 | MVP 仅保存短期幂等结果；生产环境再以 Redis/任务队列替换内存实现。 |

# 3. T0 内部模块设计

| 层 | 代码位置 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 层 | api.py | 路由、API Key、请求头、响应模型、错误映射 | 不得编写业务编排 |
| 契约层 | models.py | Pydantic v2 模型、字段校验、OpenAPI Schema | 不得引用具体供应商 SDK |
| 编排层 | orchestrator.py | 顺序/并行调用、关键性判断、降级、幂等、事件 | 不得实现 RAG 或 Prompt |
| 适配层 | contracts.py | 统一 ModuleClient；HTTP 与 Mock 两种实现 | 不得向上暴露 urllib/HTTP 细节 |
| 注册层 | registry.py | 按模块号注册客户端；mock/http 切换 | 不得硬编码业务路由 |
| 配置层 | config.py | 环境变量、模块地址、超时、重试、版本 | 不得提交密钥 |
| 错误层 | errors.py | 统一 T0Error 与 ModuleCallError | 不得直接向 T7 返回下游堆栈 |

## 3.1 导览问答主链路

- T7 调用 POST /v1/guide/query；T0 生成或接受 request_id，并生成本次 trace_id。

- T0 调用 T6 /v1/input/normalize，将文字、图片、音频或展品 ID 统一为 query。

- T0 并行调用 T3 /v1/retrieve 与可选的 T2 /v1/graph/context。T3 是关键依赖；T2 可降级。

- T0 调用 T5 /v1/adapt 生成跨文化表达策略；失败时使用只陈述事实、类比需标注的安全默认策略。

- T0 调用 T4 /v1/generate，传入检索片段、图谱约束、受众画像和引用格式要求。

- 如 return_audio=true，T0 调用 T6 /v1/audio/synthesize；失败只返回文本。

- T0 返回答案、来源引用和告警；同时向 T9 发送完成事件，T9 失败不阻断响应。

关键控制点  T4 只能消费 T0 传入的 context。引用必须使用 citation_id；T0 对外返回完整来源信息，T7 不自行拼装引用。

## 3.2 传播内容链路

POST /v1/content/generate 先调用 T3 获取可引用材料，再调用 T8 按平台、语言、受众和长度生成内容。该链路与导览问答分开，所有结果默认 review_required=true，必须保留人工审核入口。

## 3.3 知识入库链路

POST /v1/knowledge/ingest 先调用 T1 清洗和标准化，再并行写入 T3 索引与 T2 图谱。T3 写入失败视为失败；T2 写入失败返回 partial，并允许后续重放。MVP 单次限制 100 份资料，适合演示与小批量更新；大批量入库应在 P1 引入任务队列。

# 4. 对外 API（T7 → T0）

Base URL 由部署环境决定，例如 http://localhost:8000。所有业务接口使用 UTF-8 JSON；OpenAPI 文档位于 /docs。

| 方法 | 路径 | 调用方 | 用途 | 幂等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /healthz | 探针 | T0 进程存活 | 是 |
| GET | /readyz | 探针/部署 | 检查 T3、T4、T6 关键依赖 | 是 |
| GET | /v1/capabilities | T7/联调 | 发现版本、语种、输入类型与能力 | 是 |
| POST | /v1/guide/query | T7 | 导览问答与可选语音 | Idempotency-Key |
| POST | /v1/content/generate | T7 后台 | 传播内容生成 | 建议 request_id |
| POST | /v1/knowledge/ingest | 管理端 | 小批量资料入库编排 | 建议 request_id |
| POST | /v1/feedback | T7 | 点赞、点踩、纠错 | request_id |

## 4.1 请求头约定

| 请求头 | 必填 | 规则 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | POST 必填 | application/json | 统一编码 |
| X-API-Key | 部署可选 | 由 T0_API_KEY 控制 | T7 → T0 鉴权 |
| Idempotency-Key | 问答建议 | ≤128 字符，同一用户操作保持一致 | 防止弱网重试产生重复生成 |
| X-Request-ID | 可选 | 调用方请求 ID | 下游 HTTP 适配时透传 |
| X-Trace-ID | 内部透传 | UUID | 串联 T0 与 T1-T9 日志 |
| Authorization | 内部透传 | Bearer <token> | T0 → 下游模块鉴权 |

## 4.2 导览问答请求示例

{
  "session_id": "museum-demo-001",
  "source_language": "auto",
  "target_language": "en",
  "input": {"type": "text", "text": "这项工艺的文化寓意是什么？"},
  "audience": {
    "region": "Southeast Asia", "age_band": "adult",
    "knowledge_level": "beginner", "style": "story"
  },
  "options": {
    "top_k": 5, "return_audio": true,
    "include_graph_context": true, "debug": false
  }
}

## 4.3 导览问答响应核心字段

| 字段 | 类型 | 必有 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| contract_version | string | 是 | 当前接口基线 1.0.0 |
| trace_id / request_id | string | 是 | 问题定位与幂等追踪 |
| answer | string | 是 | 目标语讲解文本 |
| detected_language | BCP 47 | 是 | T6 检测的输入语种 |
| citations[] | array | 是 | 至少包含 citation_id、source_id、title；无引用时不得生成 |
| audio | object/null | 是 | TTS 结果；降级时为 null |
| warnings[] | array | 是 | 可降级模块失败说明 |
| pipeline[] | array | 条件 | 仅 options.debug=true 时返回 |

# 5. 下游接口契约（T0 → A/B/C）

统一要求  每个下游服务必须提供 GET /healthz；业务接口返回 JSON 对象；未知字段应忽略；错误使用 HTTP 状态码与稳定 error.code；不得在响应中返回密钥、堆栈或未经授权的原文。

## 5.1 A 组：数据与知识底座

| 模块 / 路径 | 最小请求 | 最小响应 | 关键性 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 POST /v1/documents/normalize | documents[]；publish | records[]：source_id、title、source_uri、authorization_status、chunks[] | 入库关键；每个 chunk 必有稳定 chunk_id |
| T2 POST /v1/graph/context | query；exhibit_id? | entities[]；relations[]；constraints[] | 问答可降级；不得返回与来源冲突的事实 |
| T2 POST /v1/graph/upsert | records[]；publish | accepted_count | 入库可部分失败；需支持 request_id 去重 |
| T3 POST /v1/retrieve | query；language；top_k；filters | chunks[]，每项符合 Citation | 问答关键；必须过滤 restricted/unknown 授权资料 |
| T3 POST /v1/index/upsert | records[]；publish | accepted_count | 入库关键；重复 chunk_id 为更新而非新增 |

## 5.2 B 组：AI 解说与传播

| 模块 / 路径 | 最小请求 | 最小响应 | 关键性 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4 POST /v1/generate | query；target_language；context[]；adaptation；requirements | answer；used_citation_ids[] | 问答关键；不得创造 context 外的事实 |
| T5 POST /v1/adapt | query；target_language；audience；graph_context；retrieval_context | policy_version；instructions[]；blocked_terms[] | 可降级；输出策略而非最终答案 |
| T6 POST /v1/input/normalize | input；source_language | query；detected_language；confidence | 问答关键；低置信度应返回可理解错误 |
| T6 POST /v1/audio/synthesize | text；language；voice? | url；mime_type；voice? | 可降级；URL 必须有可访问期 |
| T8 POST /v1/content/generate | topic；platform；audience；max_length；context[]；requirements | content；used_citation_ids[]；review_required | 独立链路；review_required 默认 true |

## 5.3 C 组：T9 反馈与事件

| 模块 / 路径 | 请求 | 响应 | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| T9 POST /v1/events | event_type；data（含 trace_id、request_id） | accepted: boolean | 最佳努力；失败写日志但不阻断用户回答 |
| T9 POST /v1/feedback | trace_id；session_id；rating?；correction?；tags[] | accepted: boolean | 用户显式操作；失败返回 502，允许 T7 重试 |

## 5.4 引用对象 Citation

{
  "citation_id": "CIT-001",
  "source_id": "SRC-DEMO-001",
  "title": "非遗项目示例资料",
  "section": "历史与工艺",
  "uri": "https://example.org/ich/demo#history",
  "excerpt": "经授权、可复核的知识片段",
  "score": 0.94
}

ID 规则：source_id 由 T1 创建并跨版本稳定；chunk_id 由 T1/T3 共同维护；citation_id 由 T3 为本次检索结果生成或映射。T4 只在正文中引用 citation_id，T0 再把它解析为完整 Citation。

# 6. 通用协议、错误与降级

## 6.1 通用字段规则

| 主题 | 规则 |
| --- | --- |
| 时间 | ISO 8601 UTC，例如 2026-07-25T02:48:11Z；耗时统一毫秒 |
| 语言 | BCP 47，如 zh-CN、en、th；auto 仅允许出现在输入 source_language |
| ID | UTF-8 可见字符，≤128；新建请求默认 UUID；禁止复用 trace_id 表示业务对象 |
| 空值 | 可选字段可省略或为 null；数组没有元素时返回 []，不要返回 null |
| 兼容 | 消费者必须忽略未知字段；生产者不得改变既有字段语义或类型 |
| 内容授权 | T3 在线检索默认仅允许 authorized/public；restricted/unknown 不进入生成上下文 |

## 6.2 错误响应

{
  "code": "NO_GROUNDED_CONTEXT",
  "message": "未检索到可引用的知识片段，系统拒绝无依据生成",
  "trace_id": "...",
  "retryable": false,
  "details": {}
}

| error.code | HTTP | 可重试 | 含义 / T7 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNAUTHORIZED | 401 | 否 | 提示重新登录或检查环境密钥 |
| VALIDATION_ERROR | 422 | 否 | 高亮错误字段；不要原样展示内部模型信息 |
| NO_GROUNDED_CONTEXT | 422 | 否 | 提示换一种问法或联系工作人员，不展示臆测答案 |
| MODULE_NOT_REGISTERED | 503 | 否 | 环境配置错误，停止演示并通知 T0 负责人 |
| DOWNSTREAM_MODULE_ERROR | 502 | 按字段 | 短暂错误指数退避；关键模块失败展示友好兜底页 |
| INVALID_MODULE_RESPONSE | 502 | 否 | 接口契约不匹配，按 trace_id 定位责任模块 |

## 6.3 失败策略矩阵

| 失败点 | 主链路 | T0 行为 | 用户结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T6 输入理解 | 问答 | 终止；记录原始输入类型和 trace_id | 提示改用文字或展品 ID |
| T3 检索 | 问答/传播 | 终止；绝不调用生成模块 | 提示资料暂不可查 |
| T2 图谱 | 问答 | 继续，仅使用 T3 | 答案可用，warnings 标记 |
| T5 适配 | 问答 | 使用 t0-safe-default | 中性、保守表达，warnings 标记 |
| T4 生成 | 问答 | 终止，不返回空答案 | 提示稍后重试 |
| T6 TTS | 问答 | 继续，audio=null | 展示文本并允许重新播放 |
| T9 事件 | 全部 | 静默记录本地告警 | 不受影响 |
| T9 反馈 | 反馈 | 返回 502，允许重试 | 保留待发送状态 |

# 7. 配置、部署与安全

| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T0_MODE | mock | mock 单机联调；http 真实服务 |
| T0_API_KEY | 空 | 非空时要求 T7 发送 X-API-Key |
| T0_DOWNSTREAM_TOKEN | 空 | T0 调用下游的 Bearer token；不得提交代码库 |
| T0_CONTRACT_VERSION | 1.0.0 | 对外契约版本 |
| T0_TIMEOUT_SECONDS | 12 | 单次下游请求超时 |
| T0_RETRY_COUNT | 1 | 仅对网络、5xx、429 重试 |
| T0_IDEMPOTENCY_TTL_SECONDS | 600 | 问答幂等缓存时间；MVP 为内存 |
| Tn_BASE_URL | 127.0.0.1:81nn | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T8/T9 服务地址 |

## 7.1 本地启动

cd t0
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn t0_orchestrator.api:create_app --factory --host 0.0.0.0 --port 8000

## 7.2 安全基线

- 密钥只通过环境变量或密钥管理系统注入；日志中不得记录 Authorization、X-API-Key、完整音频或图片 URL 查询参数。

- T1 必须保存授权状态；T3 必须在检索阶段执行授权过滤，T0 再传给 T4/T8。

- 对用户纠错、语音转写和上传媒体设置保留期限；面向公开演示前完成脱敏和删除流程。

- 生产部署启用 HTTPS、来源域名限制、请求体大小限制、速率限制和结构化审计日志。

- Prompt 注入防护由 T4/T5 实现；T0 要求 context 与 user input 分字段传递，不拼接成不可区分的字符串。

# 8. 三人协作与联调说明

## 8.1 代码与分支约定

- 主分支保持可演示；每组使用 feature/a-*、feature/b-*、feature/c-* 分支，合并前必须通过本组测试和 T0 Mock 契约测试。

- 接口变更先提交契约提案：变更原因、请求/响应示例、兼容性、受影响模块和回滚方案；未经三方确认不得修改已冻结必填字段。

- 每次联调使用同一 contract_version，并在问题记录中附 trace_id、request_id、请求时间、环境和模块日志。

- T0 负责人维护 .env.example、接口清单、Mock 和演示脚本；A/B 负责人维护本组 /healthz 和接口样例。

## 8.2 推荐联调顺序

- C 组先启动 T0 Mock，T7 通过 /v1/guide/query 完成页面字段对接。

- A 组用真实 T3 替换 Mock，验证 citations、授权过滤与 NO_GROUNDED_CONTEXT；再接 T1 入库，最后接可选 T2。

- B 组依次替换 T6 输入理解、T5 适配、T4 生成与 T6 TTS；保证 T4 使用 citation_id。

- 接入 T8 传播内容，并由 T7 后台提供人工审核；接入 T9 反馈与事件。

- 全体运行中英文样例，注入 T2/T5/TTS/T9 故障，确认降级结果符合矩阵。

- 冻结演示镜像、配置和样例数据，执行一次端到端验收并记录 trace_id。

## 8.3 各组交付清单

| 组 | 必须交付 | T0 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| A | T1/T2/T3 服务、OpenAPI、示例数据、引用回链、授权过滤说明 | 替换 BASE_URL；运行入库与检索样例；检查 citations 可回溯 |
| B | T4/T5/T6/T8 服务、Prompt 版本、术语样例、音频样例、人工审核标记 | 替换 BASE_URL；运行中英问答和传播内容；检查引用与降级 |
| C | T0 代码/文档/Mock；T7 页面；T9 反馈接收、日志与部署说明 | 从扫码进入到提问、播放、引用、反馈完成一次演示 |

# 9. 测试与验收

## 9.1 当前自动化验证

T0 测试位于 t0/tests/test_orchestrator.py 与 t0/tests/test_api.py，使用 Python unittest，不调用真实模型或外部服务。当前 12 项覆盖：问答成功、按会话隔离幂等键、T2/T5 降级、T3 关键失败、T8/T9 畸形响应、传播内容、知识入库，以及 healthz、X-Request-ID 和统一 422 错误的 ASGI 冒烟验证。

cd t0
python -m unittest discover -s tests -v

## 9.2 T0 完成定义（Definition of Done）

- 验收：Mock 模式可启动，/healthz、/readyz、/docs 可访问。

- 验收：导览问答返回 answer、citations、trace_id；无检索结果时不调用 T4。

- 验收：T2、T5、TTS、T9 故障按策略降级，T3/T4/T6 关键故障返回统一错误。

- 验收：真实模块只需修改环境变量即可替换 Mock，不改 T0 编排代码。

- 验收：接口请求和响应能通过 Pydantic/OpenAPI 校验，未知字段策略明确。

- 验收：T7 能展示引用、错误、音频与反馈状态；三方用 trace_id 定位一次完整链路。

- 验收：密钥未进入版本库；受限资料不能进入 T4/T8 上下文。

- 验收：一次中文输入→英文回答→音频→反馈的端到端演示通过。

## 9.3 建议验收样例

| 编号 | 场景 | 输入 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 | 文本问答 | 中文问题，目标 en | 英文讲解、≥1 引用、术语一致 |
| E2E-02 | 图片问答 | 可识别展品图 | T6 返回 query；答案带来源 |
| E2E-03 | 无知识 | 库中不存在的问题 | 422 NO_GROUNDED_CONTEXT，无生成内容 |
| E2E-04 | T5 故障 | 正常问题 | 回答继续，warnings 提示安全默认策略 |
| E2E-05 | TTS 故障 | return_audio=true | 文本可用，audio=null，warnings 提示 |
| E2E-06 | 幂等重试 | 相同 Idempotency-Key | 返回相同 trace_id 与结果 |
| E2E-07 | 受限资料 | 命中 restricted 内容 | T3 不返回该片段，T4 不可见 |
| E2E-08 | 反馈 | down + correction | T9 accepted=true，可按 trace_id 回查 |

# 10. 风险、限制与后续迭代

| 风险 / 当前限制 | 影响 | 当前控制 | P1/P2 演进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幂等缓存仅在内存 | 多实例不共享；重启丢失 | MVP 单实例；TTL 600 秒 | 改用 Redis，并绑定请求摘要 |
| 入库为同步小批量 | 大文件可能超时 | 限制 ≤100 份；演示数据优先 | 任务队列、对象存储、状态查询 |
| HTTP 适配器为简单重试 | 高并发吞吐受限 | 超时 12 秒；仅重试 5xx/429/网络 | 连接池、断路器、并发限流 |
| Mock 内容不代表真实准确性 | 不能作为学术或展陈内容 | 明显标注 Mock；真实演示替换 T3/T4 | 专家审核集与自动评测 |
| 首期语种为中英 | 其他语种术语风险 | capabilities 明示支持范围 | 术语库、回译抽检、分语种准入 |
| 事件发送为进程内异步 | 进程退出时可能丢事件 | 主链路优先；本地告警 | 消息队列与死信重放 |

下一阶段建议  先由 A/B 两组按第 5 章实现最小端点，再逐个替换 Mock；在 T0 契约稳定前，不宜提前增加模型供应商耦合、复杂微服务基础设施或全量语种。

# 附录 A｜代码交付映射

| 交付物 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| T0 核心代码 | t0/t0_orchestrator/ | 数据契约、编排、注册表、HTTP/Mock、API |
| 环境模板 | t0/.env.example | 切换 Mock/HTTP、地址、超时、密钥 |
| 依赖清单 | t0/requirements.txt | FastAPI、Pydantic、Uvicorn |
| 问答样例 | t0/examples/requests/guide-query.json | curl / Postman / 联调输入 |
| 演示脚本 | t0/examples/run_demo.py | 不启动 HTTP 服务也可运行核心链路 |
| 自动化测试 | t0/tests/test_*.py | 编排、降级、幂等、入库与 ASGI API 测试 |
| 使用说明 | t0/README.md | 安装、启动、接口与目录说明 |

版本冻结：v1.0.0（2026-07-25）冻结 T0 三条流程、公开 API、T1-T9 下游契约、错误与降级、Mock 与测试。任何破坏兼容性的字段删除、类型变化、语义变化或路径变化，必须提升主版本并提供迁移窗口。